泰安金山口封头有限公司年产400台金属容器及1000吨金属结构件技改项目竣工环境保护验收意见

根据《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求，2019年01月14日，泰安金山口封头有限公司在泰安市岱岳区组织召开“年产400台金属容器及1000吨金属结构件技改项目”竣工环境保护验收会议。验收组由建设单位-泰安金山口封头有限公司、验收监测与验收报告编制单位-山东科源检测技术有限公司及2名技术专家组成，泰安市岱岳区环境保护局派员参加了会议。验收组听取了该项目环境保护执行情况和竣工验收监测情况的汇报，查看了现场，核实了有关资料。经认真讨论，形成验收意见如下：

一、工程建设的基本情况

泰安金山口封头有限公司年产400台金属容器及1000吨金属结构件技改项目位于泰安市岱岳区满庄镇山东泰山钢材大市场市场南路78号，项目实际总投资100万元，依托现有生产车间进行生产，项目车间总建筑面积8700m2，本技改项目无新增劳动定员，年工作1200h。

泰安金山口封头有限公司于2018年7月委托苏州合巨环保技术有限公司编制了《年产400台金属容器及1000吨金属结构件技改项目环境影响报告表》，并于2018年7月26日通过泰安市岱岳区环保局批复（泰岱环审报告表[2018]第132号），批复见附件1。

项目于2018年8月开工，2018年9月调试生产。

二、工程变动情况

根据验收报告调查和现场勘查，实际建设情况与环评及批复基本一致，没有发生重大变动。

三、环境保护设施建设情况

1、废水

本项目无新增废水产生及排放。

2、废气

本项目废气主要是天然气燃烧废气。经15m高排气筒排放。

3、噪声

本项目噪声主要是室内燃气加热炉运行时产生的噪声，设置基础减震、隔声等措施。

4、固废

本项目无新增固废产生及排放。

四、环保设施调试效果

验收监测期间，环保设施运行正常，两天检测的生产负荷分别为95.5%和93.2%。

1、废气

项目废气主要是天然气燃烧废气。验收监测期间，验收监测期间，泰安金山口封头有限公司年产400台金属容器及1000吨金属结构件技改项目SO2、NOx、烟尘最大排放浓度分别为5mg/m3、92mg/m3 、5.0mg/m3，SO2、NOx、烟尘排放浓度满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2“重点控制区”标准要求。

2. 废水

本项目无新增废水产生及排放。未检测。

3．噪声

监测期间，厂界昼间噪声处于52.2--53.3dB(A）之间，小于60dB(A）；夜间噪声处于47.6--48.4dB(A）之间，小于50dB(A）。厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

4、固废

本项目无新增固废产生及排放。

五、总量控制

根据《年产400台金属容器及1000吨金属结构件技改项目环境影响报告表》，项目SO2和NOx排放量控制在岱岳区生态环境局批准的0.132t/年和0.37t/年内，文号DYZL(2018)37号。

六、验收结论

项目环境保护手续齐全，在实施过程中基本按照环评及批复文件要求配套建设环境保护设施并采取了相应的污染防治措施，污染物达标排放，符合建设项目竣工环保验收条件，验收合格。

七、后续工作建议

1、根据验收组意见修改验收监测报告相关内容；完善环境管理制度及环境风险防范措施。

2、验收合格5日内，按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定，通过网站或其他便于公众知悉的方式依法向社会公开，向环保部门报送项目竣工验收材料；

3、加强污染设施运行管理，确保污染物稳定达标排放。积极配合并接受环保部门日常监督管理。如遇环保设施检修、停运等情况，要停止生产及时向当地环保部门报告，并如实记录备查。

需整改问题：

1.排污口标识与采样口采样平台不规范。

2.补充现有工程情况说明。细化技改项目燃气炉的情况。包括送风系统、燃烧系统、排气系统、低氮燃烧等情况说明。

3．完善环境管理制度与风险防范措施。

4.核实验收检测采样位置与采样工况。

5.明确验收范围。完善项目总体组成表。

6.补充完善有关照片

附件：《泰安金山口封头有限公司年产400台金属容器及1000吨金属结构件技改项目竣工环境保护验收组人员名单》

验收组

2019年01月14日

附件：

年产400台金属容器及1000吨金属结构件技改项目

竣工环境保护验收组人员名单

| 验收组成员 | 单 位 | 职务/职称 | 代表签名 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 泰安金山口封头有限公司 | 总 经 理 |  |
|  |  | 经理 |  |
| 验收监测单位与 验收报告编制单位 | 山东科源检测技术有限公司 | 工程师 |  |
| 技术专家 | 山东农业大学 | 副教授 |  |
|  | 泰山医学院 | 教授 |  |